- Красноярский край  Назаровский район

АДМИНИСТРАЦИЯ   ПРЕОБРАЖЕНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июня 2024г.                             п. Преображенский                                     № 45

Об утверждении среднесрочной программы Преображенского сельсовета Назаровского района Красноярского края «Ремонт асфальтобетонного покрытия и содержания улично-дорожной сети Преображенского сельсовета Назаровского района Красноярского края на 2024-2026 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Преображенского сельсовета Назаровского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднесрочную программу Преображенского сельсовета Назаровского района Красноярского края «Ремонт асфальтобетонного покрытия и содержания улично-дорожной сети Преображенского сельсовета Назаровского района Красноярского края на 2024-2026 гг.» согласно приложению №1 к постановлению.

2. Утвердить реестр автомобильных дорог по выполнению среднесрочной программы «Ремонт асфальтобетонного покрытия и содержания улично-дорожной сети Преображенского сельсовета Назаровского района Красноярского края на 2024-2026 гг.» согласно приложению №2 к постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации Преображенского сельсовета в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Исполняющий полномочия

главы сельсовета                                                                              М. А. Зенькова

- Приложение №1

к Постановлению администрации

Преображенского сельсовета

от 24.06.2024 г. № 45

Среднесрочная программа Преображенского сельсовета

«Ремонт асфальтобетонного покрытия и содержания улично-дорожной сети Преображенского сельсовета на 2024-2026 гг.»

| Наименование среднесрочной программы Преображенского сельсовета | «Ремонт асфальтобетонного покрытия и содержания улично-дорожной сети Преображенского сельсовета на 2024-2026 гг.» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы Преображенского сельсовета | - Ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ»; Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации; Постановление Администрации Преображенского сельсовета Назаровского района Красноярского края от 29.10.2021г. № 54 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения»; |
| Ответственный исполнитель среднесрочной программы Преображенского сельсовета | Администрация Преображенского сельсовета Назаровского района Красноярского края |
| Соисполнители среднесрочной программы Преображенского сельсовета | нет |
| Цели программы Преображенского сельсовета | Обеспечение безопасности дорожного движения |
| Задачи среднесрочной программы Преображенского сельсовета | - 1. Ремонт асфальтобетонного полотна общей протяженностью 0,592 км: - 2024 год – 0,392 км; - 2025 год – 0,1 км; - 2026 год – 0,1 км. - 2. Подсыпка щебеночной смесью, грейдирование дорог поселения, общей протяженностью 15,314 км: - 2024-2026 год – 15,314 км; |
| Этапы и сроки реализации среднесрочной программы Преображенского сельсовета | Срок реализации: 2024 - 2026 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению среднесрочной программы Преображенского сельсовета, в том числе по годам реализации программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию среднесрочной Программы представлен в приложении №2 |

- Приложение №2

к Постановлению администрации

Преображенского сельсовета

От 24.06.2024г.  № 45

- Реестр автомобильных дорог по выполнению среднесрочной программы «Ремонт асфальтобетонного покрытия и содержания улично-дорожной сети Преображенского сельсовета Назаровского района Красноярского края на 2024-2026 гг.».

| № п/п | Наименование объекта по содержанию УДС | Вид покрытия | Год выполнение работ | Протяженность, км | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Ильинка, ул. Заречная | гравий | 2024-2026 | 0,819 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия |
| 2 | с.Ильинка, ул. Новая | гравий | 2024-2026 | 1,023 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия |
| 3 | с.Ильинка,ул. Луговая | гравий | 2024-2026 | 0,968 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия |
| 4 | с.Ильинка,ул. Набережная | гравий | 2024-2026 | 0,516 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия |
| 5 | с.Ильинка,ул. Трактовая | гравий | 2024-2026 | 0,918 | Грейдирование гравийного покрытия |
| 6 | с.Ильинка,ул. Школная | гравий | 2024-2026 | 0,669 | Грейдирование гравийного покрытия |
| 7 | с.Ильинка,ул. Юбилейная | гравий | 2024-2026 | 0,906 | Грейдирование гравийного покрытия |
| 8 | д. Чердынь, ул. Молодежная | гравий | 2024-2026 | 0,812 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия |
|  | д. Чердынь, пер. Молодежный | гравий | 2024-2026 | 0,463 | Грейдирование гравийного покрытия |
| 9 | д. Чердынь, ул. Луговая | гравий | 2024-2026 | 0,341 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия |
| 10 | д. Чердынь, ул. Набережная | гравий | 2024-2026 | 0,409 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия |
| 11 | д. Чердынь, ул. Новая | гравий | 2024-2026 | 0,567 | Грейдирование гравийного покрытия |
| 12 | д. Чердынь, ул. Школьная | гравий | 2024-2026 | 1,387 | Грейдирование гравийного покрытия |
| 13 | п.Преображенский, ул.Лесная | гравий | 2024-2026 | 0,929 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия |
| 14 | п.Преображенский, ул.Строителей | гравий | 2024-2026 | 1,462 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия |
| 15 | п.Преображенский, ул.Мира | гравий | 2024-2026 | 0,18 | Грейдирование гравийного покрытия |
| 16 | п.Преображенский, ул.Луговая | гравий | 2024-2026 | 0,3 | Грейдирование гравийного покрытия |
| 17 | п.Преображенский, ул.Октябрьская | гравий | 2024-2026 | 0,295 | Грейдирование гравийного покрытия |
| 18 | п.Преображенский, ул.60 лет ВЛКСМ | гравий | 2024-2026 | 0,563 | Грейдирование гравийного покрытия |
| 19 | п.Преображенский, ул.Рассвет | гравий | 2024-2026 | 0,37 | Грейдирование гравийного покрытия |
| 20 | п.Преображенский, ул.Озерная | гравий | 2024-2026 | 1,180 | Грейдирование гравийного покрытия |
|  | п.Преображенский, пер.Комсомольский | гравий | 2024-2026 | 0,237 | Грейдирование гравийного покрытия |
|  | Итого |  |  | 15,314 |  |

| № п/п | Наименование объекта ремонта асфальтобетонного покрытия. | Год ремонта | Протяженность автомобильной дороги, км | Тип покрытия | Стоимость работ, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | п. Преображенский, ул. Рассвет | 2024 | 0,37 | асфальтобетон | 2 828 282,83 |
| 2 | П. Преображенский, ул. Комсомольская (ямочный ремонт) | 2024 | 0,022 | асфальтобетон | 300 000,00 |
| 3 | п. Преображенский, ул. Рассвет | 2025 | 0,1 | асфальтобетон | 800 000,00 |
| 4 | п. Преображенский, ул. Рассвет | 2026 | 0,1 | асфальтобетон | 800 000,00 |
|  | Итого: |  | 0,592 |  | 4 728 282,83 |

Исполняющий полномочия

главы сельсовета                                                                                М. А. Зенькова